П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

администрации муниципального образования Сергеихинское

Камешковского района Владимирской области

от 24.12.2012								               	            № 89

Об утверждении графика

разработки и утверждения схем

водоснабжения и водоотведения

муниципального образования

Сергеихинское

В соответствии с  Федеральным законом от 07 декабря 2011 года                           № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении» администрация муниципального образования Сергеихинское  п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый график разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения  муниципального образования Сергеихинское.

2.Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации муниципального образования Сергеихинское и подлежит опубликованию в районной газете «Знамя».

3. Контроль за исполнением настоящего постановлением оставляю за собой.

Глава администрации

муниципального образования

Сергеихинское										О.Н.Кушаков

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования Сергеихинское

от 24.12.2012 № 89

ГРАФИК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ СХЕМ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕРГЕИХИНСКОЕ

| № п/п | Наименование этапа выполнения | Дата и сроки проведения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение инвентаризации объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования Сергеихинское | с 25.02.2013 по 10.03.2013 |  |
| 2 | Принятие постановления о создании рабочей группы и о начале разработки схем водоснабжения и водоотведения | 11.03.2013 |  |
| 3 | Размещение на официальном сайте уведомления о начале разработки схем водоснабжения и водоотведения и информации о порядке предоставления необходимых сведений | с 12.03.2013 по 13.03.2013 |  |
| 4 | Рассылка запросов и сбор необходимой информации | с 13.03.2013 г. по 01.04.2013 г. |  |
| 5 | Разработка схем водоснабжения и водоотведения | с 13.03.2013 г. по 02.05.2013 г. |  |
| 6 | Передача проекта схем водоснабжения и водоотведения на рассмотрение | 03.05.2013 г. |  |
| 7 | Размещение проекта схем водоснабжения и водоотведения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схем) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования сведений о размещении проекта схем водоснабжения и водоотведения на официальном сайте | 04.05.2013 |  |
| 8 | Рассмотрение проекта схем водоснабжения и водоотведения, сбор замечаний и предложений (адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их сбора указывается на официальном сайте) | с 04.05.2013 г. по 05.06.2013 г. |  |
| 9 | Размещение информации на официальном сайте о месте проведения публичных слушаний | с 26.05.2013 по 30.05.2013 |  |
| 10 | Публичные слушания по проекту схем водоснабжения и водоотведения | 07.06.2013 г. |  |
| 11 | Размещение на официальном сайте информации о завершении публичных слушаний, заключения о результатах проведенных публичных слушаний и протоколов публичных слушаний | с 07.06.2013 по 09.06.2013 |  |
| 12 | Принятие постановления Главы Администрации об утверждении схем водоснабжения и водоотведения | 12.06.2013 |  |
| 13 | Размещение схем водоснабжения и водоотведения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схемы) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования, сведений о размещении схем водоснабжения и водоотведения на официальном сайте | до 15.06.2013 |  |