П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

администрации муниципального образования Сергеихинское

Камешковского района Владимирской области

от  24.12.2020                          			                                                         №  65

Об утверждении муниципальной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  муниципального образования Сергеихинское Камешковского района на 2021 -2023 годы»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,  Федеральным  Законом РФ от 06 октября 2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", постановлением администрации Владимирской области   от  28 марта 2019 № 235 «Об утверждении  областной адресной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Владимирской области», администрация муниципального образования Сергеихинское постановляет:

1. Утвердить муниципальную целевую  программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  муниципального образования Сергеихинское Камешковского района на 2021-2023 годы»  (приложение № 1).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года, подлежит размещению  на официальном сайте  администрации муниципального образования Сергеихинское в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации муниципального                                                                           образования Сергеихинское                                                                 О.Н. Кушаков

Приложение  к постановлению                                                                                                     администрации муниципального                                                                                                               образования Сергеихинское                                                                                                                                             от 24.12.2020 № 65

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  муниципального образования Сергеихинское Камешковского района на 2021 -2023 годы»

1. Паспорт муниципальной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  муниципального образования Сергеихинское Камешковского района на 2021-2023 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования Сергеихинское Камешковского района на 2021 -2023 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для принятия Программы | Жилищный кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Федеральный закон N 185-ФЗ) Указ Президента РФ от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" Национальный проект "Жилье и городская среда", утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 (протокол N 16) Постановление администрации Владимирской области от 28 марта 2019 № 235 «Об утверждении областной адресной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Владимирской области» |
| Основная цель и задачи Программы | Обеспечение безопасных и благоприятных условий для проживания граждан на территории муниципального образования Сергеихинское Камешковского района, путем их переселения из многоквартирных домов, признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации. Для достижения данной цели решаются следующие основные задачи: - формирование адресного подхода к решению проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда - формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2021-2023 года, в том числе: 1 этап: 2021-2022 годы 2 этап: 2022-2023 годы |
| Основные направления реализации Программы | - формирование муниципальной нормативной правовой базы, определяющей порядок и условия финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда; - проведение организационных мероприятий по реализации Программы; - сбор и обобщение информации о расселении многоквартирных аварийных домов и их сносе |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования Сергеихинское Камешковского района |
| Исполнители Программы | Администрация муниципального образования Сергеихинское МУ «УЖКХ Сергеихинское» |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования на весь период реализации Программы – 66 742 860,13 рублей, в том числе по годам реализации: 2021 год – 5 890 754,56 рублей 2022 год –30 362 768,80 рублей 2023 год –30 489 336,77 рублей объем финансирования за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 65 408 002,02 рублей, в том числе по годам реализации: 2021 год – 5 772 939,47 рублей 2022 год – 29 755 513,42 рублей 2023 год – 29 879 550,03 рублей объем финансирования за счет средств областного бюджета – 1 001 142,90 рублей, в том числе по годам реализации: 2021 год – 88 361,32 рублей 2022 год – 455 441,53 рублей 2023 год – 457 340,05 рублей объем финансирования из бюджета поселения – 333 714,31 рублей, в том числе по годам реализации: 2021 год – 29 453,77 рублей 2022 год – 151 813,85 рублей 2023 год – 152 446,69 рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | площадь аварийных многоквартирных домов (количество квадратных метров), жители которых расселены в результате выполнения Программы число переселенных жителей в результате выполнения Программы выполнение обязательств по переселению граждан из аварийного жилищного фонда; обеспечение органами местного самоуправления безопасных и благоприятных условий проживания граждан |
| Оценка эффективности реализации Программы | реализация гражданами права на безопасные и благоприятные условия проживания; снижение доли населения муниципального образования Сергеихинское, проживающего в домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации |
| Управление Программой и система организации контроля за ее реализацией | Администрация муниципального образования Сергеихинское осуществляет исполнение Программы, представляет отчеты о ходе реализации Программы в Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области; контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация муниципального образования Сергеихинское Камешковского района |

2 . Содержание проблемы и обоснование 
необходимости ее решения

Одной из основных задач жилищной политики, направленной на системное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающей доступность жилья для граждан, безопасные и благоприятные условия их проживания, является обеспечение реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирном аварийном жилищном фонде.

В муниципальном образовании Сергеихинское решение проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда усложнено в связи с отсутствием жилищного фонда социального использования и специализированного жилищного фонда для переселения граждан, в том числе жилых помещений маневренного фонда, а также отсутствием в бюджете поселения средств, необходимых для переселения граждан.

Решение проблемы возможно при условии привлечения финансовой поддержки областного бюджета и бюджета поселения, а также внебюджетных источников.

Результатом реализации мероприятий станет не только решение проблемы переселения граждан, но и улучшение территории поселения за счет комплексного освоения территории после ликвидации аварийного жилищного фонда, подлежащего сносу или реконструкции.

3.Основные цели и задачи Программы

Программа разработана в соответствии с  постановлением администрации Владимирской области от 28 марта 2019 №235 «Об утверждении  областной адресной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Владимирской области».

Основной целью Программы является:

- обеспечение безопасных и благоприятных условий для проживания граждан, зарегистрированных в многоквартирных домах, признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

Для достижения данной цели решаются следующие основные задачи:

- формирование адресного подхода к решению проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда.

Муниципальная программа предусматривает план действий Администрации муниципального образования Сергеихинское, порядок переселения граждан, эффективное управление бюджетными и внебюджетными средствами, направленными на финансирование программных мероприятий, перечень многоквартирных домов и жилых помещений аварийного жилищного фонда, планируемые показатели выполнения муниципальной программы.

В рамках настоящей Программы подлежат отселению граждане, проживающие в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу до 2017 года. Общая расселяемая площадь жилых помещений 1893,2 кв. м кв. метров.

4. Основные направления реализации Программы

Реализация Программы осуществляется по следующим основным направлениям:

4.1. Формирование правовой базы, определяющей порядок и условия финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда; разработку предложений по внесению изменений в законодательство по вопросам переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

При реализации мероприятий Программы необходимо исходить из следующих положений:

4.1.1. Принятие решений и проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе за счет средств областного бюджета и бюджета поселений, производятся в соответствии со статьями 32, 86 и частями 2, 3 статьи 88, статьей 89 Жилищного кодекса Российской Федерации:

граждане, являющиеся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, 
в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации имеют право на возмещение за изымаемые у них жилые помещения либо по соглашению им может быть предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости при определении размера возмещения за изымаемое жилое помещение. Способ расселения определяется соглашением с собственником жилого помещения;

граждане, занимающие жилые помещения по договору социального найма, выселяемые в порядке, предусмотренном ст.ст. 86, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации, имеют право на предоставление им другого жилого помещения по договору социального найма, которое должно быть благоустроенным применительно к условиям соответствующего населенного пункта, равнозначным по общей площади ранее занимаемому жилому помещению, отвечать установленным требованиям и находиться в границах данного населенного пункта. Предоставляемое жилое помещение с согласия в письменной форме граждан может находиться в границах другого населенного пункта субъекта Российской Федерации, на территории которого расположено ранее занимаемое жилое помещение. При этом отказы, в том числе неоднократные отказы граждан от предоставляемого им жилого помещения в границах другого населенного пункта, не могут являться основанием для отказа в предоставлении им других жилых помещений в целях переселения из аварийного жилищного фонда в границах населенного пункта по месту их жительства или в границах другого населенного пункта области, на территории которого расположено ранее занимаемое жилое помещение.

4.1.2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется следующими способами:

- приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц;

- строительство многоквартирных домов;

- выплата возмещения собственникам жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

- приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых расположены эти помещения, для предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда.

4.1.3. Жилые помещения, созданные либо приобретенные за счет средств, предусмотренных настоящей Программой, оформляются в муниципальную собственность в целях дальнейшего предоставления переселяемым гражданам в соответствии с жилищным законодательством на условиях социального найма либо в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

4.2. Организационные мероприятия по реализации Программы предусматривают следующие меры:

4.2.1. Оказание консультативной поддержки органам местного самоуправления - соисполнителям Программы  по вопросам реализации Программы и разработки муниципальных программ, проведение выборочных проверок целевого использования средств, предусмотренных Программой.

4.2.2. Информирование собственников и нанимателей жилых помещений аварийного жилищного фонда о порядке и условиях участия в Программе путем размещения публикаций в средствах массовой информации, на сайте органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.3. Сбор и обобщение информации о сносе жилых домов, не подлежащих капитальному ремонту или реконструкции, и об использовании освобожденных земельных участков.

5. Объемы и источники финансирования Программы

Финансовые средства для решения проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда формируются за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного бюджета и бюджета поселения.

Объемы и направления расходования средств бюджета поселений на финансирование мероприятий Программы определяются нормативными правовыми актами  муниципальных образований.

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы  – 66 742 860,13 рублей, в том числе по годам реализации:

2021 год – 5 890 754,56 рублей

2022 год –30 362 768,80  рублей

2023 год –30 489 336,77  рублей

объем финансирования за счет средств государственной корпорации  - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 65 408 002,02 рублей, в том числе по годам реализации:

2021 год – 5 772 939,47 рублей

2022 год – 29 755 513,42 рублей

2023 год – 29 879 550,03 рублей

объем финансирования за счет средств областного бюджета – 1 001 142,90 рублей, в том числе по годам реализации:

2021 год – 88 361,32 рублей

2022 год – 455 441,53 рублей

2023 год – 457 340,05 рублей

объем финансирования из бюджета поселения – 333 714,31  рублей, в том числе по годам реализации:

2021 год – 29 453,77  рублей

2022 год – 151 813,85  рублей

2023 год – 152 446,69 рублей

6. Обоснование объема средств на реализацию Программы

Объем финансирования мероприятий по переселению граждан за счет средств областного бюджета и бюджета поселений определяется исходя из  Правил предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на обеспечение софинансирования участия в реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденных постановлением администрации Владимирской области от 28 марта 2019 №235 «Об утверждении  областной адресной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Владимирской области».

Объемы и источники финансирования Программы приведены в таблице.

| Мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования (руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2021 | 2022 | 2023 |
| Финансовое обеспечение программы из местного бюджета | 2021-2023 | 66 742 860,13 | 5 890 754,56 | 30 362 768,80 | 30 489 336,77 |
| Количество граждан, переселяемых из многоквартирных домов, признанных аварийными: | 2021-2023 | 99 | 9 | 45 | 45 |

- д.Сергеиха, ул.К Либкнехта д. 90:  четырех квартирный дом, год постройки - 1900, расселяемая площадь - 125 кв.м.,  количество человек, подлежащих расселению -  6 чел., планируемая дата переселения - до 01 декабря 2022 года;

- д.Сергеиха, ул.Фрунзе д. 30: четырех квартирный дом, год постройки - 1929, расселяемая площадь - 237 кв.м., количество человек, подлежащих расселению -  11 чел., планируемая дата переселения - до 31 декабря 2022 года;

- д.Сергеиха, ул.Фрунзе д. 33: четырех квартирный дом, год постройки - 1929, расселяемая площадь – 119,8 кв.м., количество человек, подлежащих расселению -  6 чел., планируемая дата переселения - до 01 декабря 2022 года;

- д.Сергеиха, ул.К Либкнехта д. 82:  многоквартирный дом, год постройки - 1938, расселяемая площадь – 410,7 кв.м.,  количество человек, подлежащих расселению -  16 чел., планируемая дата переселения - до 31 декабря 2022 года;

- д.Сергеиха, ул.К Либкнехта д. 84:  многоквартирный дом, год постройки - 1934, расселяемая площадь – 271,9 кв.м.,  количество человек, подлежащих расселению -  14 чел., планируемая дата переселения - до 31 декабря 2022 года;

- д.Сергеиха, ул.К Либкнехта д. 85:  многоквартирный дом, год постройки - 1934, расселяемая площадь – 267 кв.м.,  количество человек, подлежащих расселению -  10 чел., планируемая дата переселения - до 31 декабря 2022 года;

- д.Сергеиха, ул.К Либкнехта д. 87:  многоквартирный дом, год постройки - 1930, расселяемая площадь – 184 кв.м.,  количество человек, подлежащих расселению -  14 чел., планируемая дата переселения - до 31 декабря 2022 года;

- с.Коверино, ул.Садовая, д. 9: многоквартирный дом, год постройки - 1968, расселяемая площадь – 277,8 кв.м., количество человек, подлежащих расселению -  22 чел., планируемая дата переселения - до 31 декабря 2022 года.

Стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения для приобретения жилых помещений в рамках Программы, в соответствии с приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 июня 2019 года №353/пр, составляет 36 928,00 рубля.

Фактический размер возмещения стоимости изымаемого жилого помещения, выплачиваемый в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, определяется органом местного самоуправления на стадии реализации программы в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

Приобретение исполнителями Программы жилых помещений для их предоставления собственникам по договорам мены взамен изымаемых, а также выплата им возмещения за изымаемое жилое помещение производятся в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации в пределах возмещения за изымаемые жилые помещения, определяемого на основании заключения лица, осуществляющего оценочную деятельность.

Средства на строительство жилых помещений расходуются исполнителями Программы в пределах цен, определенных исходя из проектно-сметной документации, а также с учетом средней рыночной стоимости одного кв. метра общей площади жилых помещений, определенной в соответствии с приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на соответствующий период реализации.

Исполнители Программы вправе направлять на реализацию мероприятий Программы дополнительные средства из местных бюджетов и внебюджетных источников.

Исполнители Программы осуществляют переселение граждан в пределах общего объема средств, предусмотренных им в соответствии с Программой, с соблюдением планируемых показателей выполнения Программы.

7. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Программа носит социальный характер, основным критерием ее эффективности является количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда.

Реализация Программы обеспечит:

реализацию гражданами права на безопасные и благоприятные условия проживания;

снижение доли населения муниципального образования Сергеихинское Камешковского района Владимирской области, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

Конечными результатами реализации Программы будут являться:

- выполнение обязательств по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

- обеспечение органами местного самоуправления безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- расселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Перечень аварийных многоквартирных домов

| № п/п | Адрес дома | Количество жилых помещений, ед. | Количество жителей чел. | Площадь дома, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | общая | Жилых помещений |
| 1 | с.Коверино, ул.Садовая, д.9 | 4 | 22 | 331,80 | 277,80 |
| 2 | д.Сергеиха, ул.Карла Либкнехта, д.82 | 9 | 16 | 530,70 | 410,70 |
| 3 | д.Сергеиха, ул.Карла Либкнехта, д.84 | 7 | 14 | 383,20 | 271,90 |
| 4 | д.Сергеиха, ул.Карла Либкнехта, д.85 | 7 | 10 | 391,60 | 267 |
| 5 | д.Сергеиха, ул.Карла Либкнехта, д.87 | 4 | 14 | 231,70 | 184 |
| 6 | д.Сергеиха, ул.Карла Либкнехта, д.90 | 3 | 6 | 577,80 | 125 |
| 7 | д.Сергеиха, ул.Фрунзе, д.30 | 5 | 11 | 332,60 | 237 |
| 8 | Д.Сергеиха, ул..Фрунзе, д.33 | 3 | 6 | 225,90 | 119,80 |

Ликвидация 3005,3 кв. метров аварийного жилищного фонда.

Основным критерием эффективности реализации программы является количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, улучшение их жилищных условий. В результате реализации программы граждане, проживающие в аварийных домах, должны быть переселены в благоустроенные жилые помещения.

Результатом реализации мероприятий Программы станет не только решение проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, 
но и улучшение территории  после ликвидации аварийного жилищного фонда.

8. Управление Программой и система организации контроля за ходом ее реализации

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется Администрацией муниципального образования Сергеихинское Камешковского района Владимирской области в соответствии с полномочиями, установленными законодательством.

Администрация муниципального образования Сергеихинское Камешковского района информирует Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области о ходе реализации Программы.