П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

администрации муниципального образования Сергеихинское

Камешковского района Владимирской области

от  30.03.2018                                                                                                           № 30

О внесении изменений в постановление администрации от 30.09.2016 №163 "Об утверждении перечня многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Сергеихинское, подлежащих капитальному ремонту  в 2017-2019г.»

В соответствии с частью 6 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Владимирской области от 06.11.2013 года № 121-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Владимирской области», Постановлением Губернатора Владимирской области от 30.12.2013 №  1502 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы», Постановлением Губернатора Владимирской области от 01.04.2014 № 303 «О порядке утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» и в целях планирования организации капитального ремонта многоквартирных домов с учетом мер государственной и муниципальной поддержки администрация муниципального образования Сергеихинское  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Сергеихинское от 30.09.2016 №163 "Об утверждении перечня многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Сергеихинское, подлежащих капитальному ремонту  в 2017-2019г.» изложив приложение  в новой редакции.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника муниципального учреждения  «Управления жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Сергеихинское».

Глава администрации

муниципального образования

Сергеихинское                                                                                               О.Н. Кушаков

|  | Приложение 1 |
| --- | --- |
|  | к постановлению администрации муниципального образования Сергеихинское |
|  | от 30.03.2018 №30 |

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов расположенных на территории муниципального образования Сергеихинское

на 2017-2019годы.

| № 1 | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды установленные ч.1 ст166 Жилищного кодекса РФ | виды установленные нормативными правовыми актами субъекта РФ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт внутридомовых систем | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента | Замена плоской кровли на стропильную | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем вентиляции и дымоудаления при капитальном ремонте крыш | Ремонт внутридомовых систем теаплоснабжения с заменой отопительных приборов ( радиаторов) в местах общего пользования и отопительных приборов ( радиаторов) расположенных в жилых помещениях, не имеющих отключающих устроиств | Строительный контроль | Разработка проектной документации | Авторский надзор при выполнении работ по МКД имеющих статус объекта культурного наследия( памятника истории и культуры ) народов РФ | Срок выполнения проектной документации | Срок выполнения запланированных строительно –монтажных работ ( уточняется по видам) | Срок оказания услуги по строительному контролю |
|  |  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв..м | руб. | кв..м | руб. | кв..м | руб. | кв..м | руб. | руб | руб | руб | руб | руб. | Руб. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Итого по МО Сергеихинское на 2017г. | 72769,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72769,27 | 0,00 | Х | Х | Х |
| Д.Сергеиха, ул.Фрунзе, д.67 | 72769,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72769,27 | 0,00 | 2017 | - | - |
| Итого по МО Сергеихинское по краткосрочному плану 2017 году. | 1912955,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,0 | 1884684,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28270,27 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1 | Д.Сергеиха, ул.Фрунзе, д.67 | 1912955,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,0 | 1884684,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28270,27 | 0,00 | 0,00 | - | 2018 | 2018 |
| Итого по МО Сергеихинское на 2019г. | 2700448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,0 | 2542313,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38134,70 | 120000,0 | 0,00 | Х | Х | Х |
|  | Д.Лубенцы, д.66 | 2700448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,0 | 2542313,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38134,70 | 120000,0 | 0,00 | 2019 | 2020 | 2020 |

|  | Приложение 2 |
| --- | --- |
|  | к постановлению администрации муниципального образования Сергеихинское |
|  | от 30.03.2018 №30 |

Сведения о многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации региональной  программы капитального ремонта  общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования Сергеихинское на период 2017-2019 г.

| № п/п | адрес многоквартирного дома | год | материал стен | количество этажей | количество подъездов | общая площадь МКД, всего | площадь помещений МКД | количество жителей зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ формирования фонда капитального ремонта | Способ управления МКД | Наименование организации , осуществляющей управление МКД | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1кв.м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1кв. м общей площади помещений МКД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | вт.ч. жилых помещений находящихся в собственности граждан |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| Итого по МО Сергеихинское на 2017г. | X | X | X | X | X | 950,0 | 745,8 | 745,8 | 29 | Х | Х | Х | 72769,27 | 1286,27 | 97,57 |
|  | Д.Сергеиха, ул.Фрунзе, д.67 | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 950,0 | 745,8 | 745,8 | 29 | РО | НУ | - | 72769,27 | 1286,27 | 97,57 |
| Итого по МО Сергеихинское по краткосрочному плану 2017 года | X | X | X | X | X | 950,0 | 745,8 | 745,8 | 29 | Х | Х | Х | 1912955,11 | 42804,10 | 6046,87 |
|  | Д.Сергеиха, ул.Фрунзе, д.67 | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 950,0 | 745,8 | 745,8 | 29 | РО | НУ | - | 1912955,11 | 42804,10 | 6046,84 |
| Итого по МО Сергеихинское на 2019г | X | X | X | X | X | 943,3 | 794,70 | 794,70 | 26 | Х | Х | Х | 2700448,00 | 89419,83 | 3398,07 |
|  | Д.Лубенцы, д.66 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 943,3 | 794,70 | 794,70 | 26 | РО | УК | ООО «МП Альтернатива» | 2700448,00 | 89419,83 | 3398,07 |

|  | Приложение 3 |
| --- | --- |
|  | к постановлению администрации муниципального образования Сергеихинское |
|  | от 30.03.2018 №30 |

| № 1 | Адрес МКД | Плановый год капитального ремонта | Уровень оплаты взносов на капитальный ремонт МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды установленные ч.1 ст166 Жилищного кодекса РФ | виды установленные нормативными правовыми актами субъекта РФ | виды установленные нормативными правовыми актами субъекта РФ | Срок выполнения проектной документации | Срок выполнения запланированных строительно-монтажных работ | Срок оказания услуг по строительству |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Замена плоской кровли на стропильную | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем вентиляции и дымоудаления при капитальном ремонте крыш | Ремонт внутридомовых систем теплоснабжения с заменой отопительных приборов в местах общего пользования и отопительных приборов расположенных в жилых помещениях, не имеющих отключающих устроиств | Строительный контроль | Разработка проектной документации | Авторский надзор при выполнении работ по МКД имеющих статус объекта культурного наследия |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых систем | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента | утепление фасада | переустройство невентилируемой крыши на венткелируюмую | установка коллективных ПУ | другие виды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | % | руб. | руб. | ед. | руб. | кв..м | руб. | кв..м | руб. | кв..м | руб. | кв..м | руб. | руб | руб | руб | руб | руб | руб | руб | руб | руб | руб | Руб. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Итого по МО Сергеихинское | Х | 102,31 | 910877,40 | 790877,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11863,16 | 108136,84 | 0,00 | Х | Х | Х |
| .Сергеиха, ул.Фрунзе, д.113 | 2023-2025 | 102,31 | 910877,40 | 790877,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11863,16 | 108136,84 | 0,00 | 2018 | 2018 | 2018 |

|  | Приложение 4 |
| --- | --- |
|  | к постановлению администрации муниципального образования Сергеихинское |
|  | от 30.03.2018 №30 |

| № п/п | адрес многоквартирного дома | год | материал стен | количество этажей | количество подъездов | общая площадь МКД, всего | площадь помещений МКД | количество жителей зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ управления МКД | Наименование организации осуществляющей управление МКД | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1кв. м общей площади помещений МКД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | вт.ч. жилых помещений находящихся в собственности граждан |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Итого по МО Сергеихинское на 2018г. | X | X | X | X | X | 1061,8 | 963,00 | 963,00 | 43 | Х | Х | 910877,40 | 945,87 | 2474,54 |
| Д.Сергеиха, ул.Фрунзе, д.113 | 1978 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1061,8 | 963,00 | 963,00 | 43 | НУ | НУ | 910877,40 | 945,87 | 2474,54 |

|  | Приложение 5 |
| --- | --- |
|  | к постановлению администрации муниципального образования Сергеихинское |
|  | от 30.03.2018 №30 |

| Источники финансирования краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования на период 2017-2019 годы |
| --- |
| Источники финансирования | Объем финансирования по 2017 г., руб. |
| Всего | 1 985 724,38 |
| в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |
| Областной бюджет | 44 090,90 |
| Местные бюджеты | 44 090,90 |
| Средства собственников | 1 897 542,58 |
| Источники финансирования | Объем финансирования по 2019 г., руб. |
| Всего | 2 700 448,00 |
| в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 |
| Местные бюджеты | 0,00 |
| Средства собственников | 2 700 448,00 |